【国别】【项目名称】

【项目外文名称（官方名称）】

项目分析报告

| 国别 | 【国家】 | 项目领域 | 【如市政水务、水利、电力、交通】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业主机构 | 【业主或执行机构】 | 资金来源 | 【出资方、融资方式与金额】 |
| 文件编号 | 【国别代码-XM-年份-序号】 | 信息截至 | 【日期】 |
| 编制单位 | 【部门】 | 报送对象 | 【中文版报领导，外文版发伙伴】 |

填写说明（正式报送前删除本框） - 篇幅一般控制在 6 页以内。领导只读第一部分，也应能掌握项目要点和请示事项。 - 每条事实在句末标注来源编号，如 [1]，并在第七部分登记发布方、日期、等级和网址。只引用官方公开信息，不引用公司内部文件、内部报告或前方反馈材料。 - 编制方自己的判断须注明“估算”或“推断”，不与官方数据混写。 - 报告语言标在页眉右上角。中文版报公司领导，英文或属地语言版发前方伙伴，两版共用文件编号。伙伴版应删去第六部分（一）等仅供内部的内容。 - 状态统一使用“已完成、进行中、待核实、未开始”四种。每次更新改写“信息截至”日期和第三部分进展表，旧版本另存备查。

# 一、核心结论

项目：【项目内容、总投资与资金来源，一至两句】【来源编号】 进展：【当前所处阶段、最近的关键节点和下一个节点】【来源编号】 判断：【是否值得跟踪；最主要的有利因素和难点】 建议：【是否列为跟踪项目及下一步动作；请领导批准和请前方跟进的核心事项】

# 二、项目基本情况

| 项目 | 内容 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称与编号 | 【中文名称】 【外文名称（官方名称）】 【出资方项目号或招标编号】 | 【n】 |
| 项目地点 | 【城市、区县；人口或服务范围】 | 【n】 |
| 业主与执行机构 | 【业主；具体执行部门】 | 【n】 |
| 借款人 | 【借款人或出资方；国家预算项目填“国家预算”】 | 【n】 |
| 总投资与资金来源 | 【总投资或合同估算价，注明币种；出资方、金额、是否已承诺、配套资金】 | 【n】 |
| 建设内容 | 【主要工程量：管网长度、水厂或污水厂规模、泵站、水池等；分期或分批时逐项列出】 | 【n】 |
| 采购规则 | 【出资方采购规则或本国公共采购法；是否限国别；招标平台】 | 【n】 |
| 资格要求 | 【资格条件是否已公布、何时公布】；对照表见第四部分（二） | 【n】 |
| 设计与监理 | 【设计方、监理方或咨询方；施工合同还是设计加施工】 | 【n】 |
| 工期 | 【施工期；预计开工与完工时间】 | 【n】 |
| 环境与社会 | 【环境类别；征地、文物或其他敏感因素】 | 【n】 |
| 建成后运营 | 【运营单位；推断须注明】 | 【n】 |
| 业主联系人 | 【姓名、部门、公开联系方式】 | 【n】 |

# 三、项目进展

背景：【项目由来与此前阶段的完成情况】【来源编号】

| 阶段 | 状态 | 时间 | 事项 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期研究 | 【状态】 | 【时间】 | 【可研、环评等关键事项】 | 【n】 |
| 融资批准 | 【状态】 | 【时间】 | 【出资方批准情况】 | 【n】 |
| 咨询招标 | 【状态】 | 【时间】 | 【设计、监理或实施支持咨询的采购】 | 【n】 |
| 融资签约 | 【状态】 | 【时间】 | 【贷款或资金协议签署】 | 【n】 |
| 详细设计 | 【状态】 | 【时间】 | 【设计单位与进度】 | 【n】 |
| 施工招标 | 【状态】 | 【时间】 | 【招标方式、平台与分标】 | 【n】 |
| 施工建设 | 【状态】 | 【时间】 | 【工期与开工条件】 | 【n】 |

状态分四种：已完成、进行中、待核实、未开始，阶段与状态两格分别以绿、黄、红、灰底色标示。阶段可按项目增删，例如国家预算项目可改为立项、预算下达、招标、签约、施工。尚未发生的时间注明“估算”。

# 四、分析判断

## （一）有利因素与不利因素

| 有利因素 | 不利因素与风险 |
| --- | --- |
| - 资金。【是否落实、支付币种与付款保障】 - 采购。【是否开放、评标方式】 - 匹配度。【与我方主业和业绩的吻合程度】 - 信息与渠道。【信息透明度；已有的关系或对接渠道】 | - 技术与施工。【主要技术或施工难点】 - 合同与接口。【续建、分标、合同条件等风险】 - 不确定性。【资金、征地、审批等尚未落实的事项】 - 我方短板。【资质、业绩、本地化方面的不足】 |

## （二）资格要求对照

| 项目要求 | 我方已满足 | 需联合体补充 |
| --- | --- | --- |
| 合格性与注册：【国籍、制裁与禁止名单、利益冲突；报名或注册平台】【来源编号】 |  |  |
| 财务稳健：【财务报表年限；破产、欠税等要求】 |  |  |
| 平均年营业额：【金额与年限；联合体各方比例】 |  |  |
| 融资能力：【流动资金或授信金额】 |  |  |
| 一般经验：【合同数量与金额】 |  |  |
| 管理经验：【总承包或牵头经验要求】 |  |  |
| 类似工程经验：【同类合同数量与关键工作量】 |  |  |
| 履约与诉讼：【履约记录与未决诉讼要求】 |  |  |
| 环境健康安全：【认证与环境社会管理经验】 |  |  |
| 关键人员：【岗位与资历要求】 |  |  |
| 本地许可：【当地注册、执照与许可要求】 |  |  |

说明：资格条件以招标文件为准；未公布时可按出资方标准采购文件列出框架，并注明“以招标文件为准”。“我方已满足”填是、否或部分；“需联合体补充”填需由伙伴补足的内容和拟合作方。每条要求注明联合体各方须分别满足还是合计满足。

## （三）我方切入点与竞争

首选：【最适合我方的标段或合同及理由】

次选：【备选切入方式】

补充：【设备材料供应等机会】

潜在竞争者：【已知或可能的竞争对手及其优势】【来源编号】

# 五、计划动作

| 序号 | 动作 | 责任方 | 时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 【具体动作】 | 【责任方】 | 【完成时间】 | 【状态】 |
| 2 | 【具体动作】 | 【责任方】 | 【完成时间】 | 【状态】 |
| 3 | 【具体动作】 | 【责任方】 | 【完成时间】 | 【状态】 |

# 六、需要的支持

## （一）请领导决策与支持

- 【是否同意列为跟踪或介入项目】

- 【前期费用预算】

- 【对外接触或签署文件的授权】

- 【资质、业绩、人员等资源的协调】

## （二）请前方伙伴跟进

- 【需要核实的关键信息】

- 【需要拜访或对接的机构与人员】

- 【需要收集的现场、价格与合作伙伴信息】

# 七、信息来源

| 编号 | 来源与网址 | 发布方 | 日期 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | 【文件或网页标题】 【网址】 | 【发布方】 | 【日期】 | 【等级】 |
| [2] | 【文件或网页标题】 【网址】 | 【发布方】 | 【日期】 | 【等级】 |
| [3] | 【文件或网页标题】 【网址】 | 【发布方】 | 【日期】 | 【等级】 |

等级说明：官方一手指出资方、业主或政府的正式文件；企业官网指相关企业在其官网公开的信息；本地媒体指项目所在国新闻机构的公开报道。只引用公开信息，不引用公司内部文件。注明网址的访问日期。文中标注“估算”“推断”的内容为编制方判断，不是官方数据。